Հավելված N 6

Կառավարության 2025 թվականի

«____________»-ի «______»-ի  N _____ Ն որոշման

ՍԵՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կա-տարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը (թվական) | Ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը (հզր ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Առաջարկվող նոր կազմակերպչական կառուցվածքի հաստատում՝ ներառյալ նոր հաստիքների ավելացում, էկոտուրիզմի մասնագետ, հաղորդակցության մասնագետ, ֆոնդհայթհայթման մասնագետ։ Նոր կանոնադրության հաստատում։ |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2026 -2030 | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2․ | Վարչակազմում մասնագիտական ստորաբաժանումների /բաժինների/ համար կանոնակարգերի մշակում։ Հաստիքի անձնագրերի հաստատում | Բաժինների կանոնակարգերի մշակում։ Աշխատանքային պարտականությունների ու դրանց կատարման համար անհրաժեշտ որակավորումների սահմանում - հաստիքի անձնագրերի պատրաստում, հաստատում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ |  | 2026-2030 | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3․ | Ներքին այլ կարգավորումների մշակում | Վարվեցողության կանոնների, առանձին ստորաբաժանումների հաշվետվողականության մեխանիզմների, լողափերի արտաքին ձևավորման ընդհանրական պահանջների, ԱՊ տեղեկատվական ցուցանակների ու տեղեկատվական արշավների կազմակերպման նկատմամբ հիմնական պահանջների սահմանում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ |  | 2026 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում – հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4․ | Ազգային պարկի հաշվետվողականության և հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ պարբերական կապի մեխանիզմի ներդնում | Կառավարման խորհրդի կազմի վերանայում և շարունակական հանդիպումների կազմակերպում, այդ թվում համայնքների, տեղական ՀԿ-ների և այլ շահառուների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Ներքին գործերի նախարարություն, Բնապահպանության և ընդերքի տեսչության մարզային բաժին, ՀՀ Գեղքարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5․ | Գոտիավորման պլանի առաջարկի հաստատում | Ազգային պարկի նոր գոտիավորման պլանի աստիճանական հաստատում, հողերի նպատակային նշանակության փոփոխության նախաձեռնում` ըստ անհրաժեշտության, նաև անհրաժեշտ հավելումներ ազգային պարկի կանոնադրության մեջ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Ներքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ Կադաստրի կոմիտե, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2027 - 2030 | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում – հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6․ | ««Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ կառավարման համակարգի բարելավում | 1) «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում թվով 5 հանրային լողափի կազմակերպերպում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ Ներքին գործերի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա, Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով | 2026 - շարունա-կական | Պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 105000 |
|  |  | 2) ««Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ կարողությունների զարգացում (մասնավորապես՝ տարեկան անտառպլանավորման, հատատեղերի հատկացման տեղորոշման), մասնագիտական ունակությունների կատարելագործում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2026 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 2300 |
| 7․ | Արտակարգ իրավիճակների դեպքում արագ արձագանքման պլանի հաստատում | Համատեղ գործունեության պլանի մշակում համապատասխան մարմինների հետ և | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Ներքին գործերի նախարարություն, Բնապահպանության և ընդերքի տեսչության մարզային բաժին, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին-– հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Արտակարգ իրավիճակների դեպքում արագ արձագանքման նպատակով վարժանքների անցկացում | Արագ արձագանքման խմբի աշխատակիցների համար դաշտային վարժանքների անցկացում |  |  |  |  |
| 8․ | Մարդկային ռեսուրսների կարողությունների բարելավում | - Բնապահպանական քաղաքականություն և օրենսդրություն - Առաջնորդություն, կառավարում, ռազմավարական պլանավորում - Մարդկային ռեսուրսների կառավարում - Աղետների և ռիսկերի կառավարում - Հրշեջ-փրկարարական բազային հմտություններ, առաջին բուժօգնություն - Համակարգչային և տեխնոլոգիական հմտություններ - Կենսաբազմազանության պահպանություն և մշտադիտարկում - Վնասատուներ և հիվանդություններ - Ֆոնդհայթհայթում, շուկայավարություն - Օտար լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն - Հաշվապահություն - Զբոսաշրջություն, արահետների և այցելությունների կառավարում - Էկոկրթական ծրագրերի պատրաստում - Հանրային հաղորդակցություն - Կայուն զարգացման հիմունքներ թեմաներով դասընթացների մասնակցություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ |  | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 15000 |
| 9․ | Աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների պարբերական հսկողություն | Ատեստացիոն գործընթացների միջոցով հիմնական մասնագիտական ստորաբաժանումների աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների ու պարտականությունների կատարման պարբերական հսկողություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ |  | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում – հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 10․ | Վարձակալության պայմանների վերանայում | Հանրային լողափերի վարձակալության պայմանների վերանայում, վարձակալների հետ իրավահարաբերությունների կարգավորում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, - Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ | 2028 – շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում – հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 11․ | Վարչակազմի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում | Համապատասխան տեխնիկական միջոցներով հիմնական մասնագիտական կազմին ապահովում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ |  | 2026 – շարունակակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – 21500 |
| 12․ | Փորձի փոխանակում | Այլ ՊՏ-ների հետ փորձի փոխանակում ներհանրապետական և միջազգային մակարդակներում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ |  | 2028 – շարունակակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – 7300 |
| 13. | Սահմանային խնդիրների վերջնական համաձայնեցում, ինքնակամ կառույցների ապագա կարգավիճակի հստակեցում | «Սևան» ազային պարկի սահմանների չափագրում, կոորդինատների ճշգրտում և ամրագրում։ «Սևան» ազգային պարկի և հարակից 5 համայնքների հետ խնդրահարույց տարածքների հստակեցում, համադրվող տարածքների խնդրի կարգավորում, ինքնակամ շինությունների ու հողազավթումների հետագա կարգավիճակի հստակեցում, համայնքների հետ սահմանի համաձայնացում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Կադաստրի կոմիտե ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2027-շարունակական | Պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – 72000 |
| 14. | ՅՈՒՆԵՍԿՕ կենսոլորտային պահպանավայր ճանաչմանն ուղղված իրագործելիության գնահատում | Իրագործելիության գնահատում շահագրգիռ կողմերի լայն մասնակցությամբ հաջորդիվ հայտադիմումի պատրաստման նպատակով | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2026-2029 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – 5500 |
| 15․ | Սևան ԱՊ կառավարման արդյունավետության գնահատում | METT գործիքի ներդնում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ |  | 2027, 2029 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – 3400 |
| 16․ | Կառավարման պլանի ծրագրերով սահմանված խնդիրների մշտադիտարկում | Կառավարման պլանի իրականացման և ՊՈԱԿ-ի կառավարման արդյունավետության մշտադիտարկում՝ ըստ ամփոփագրի | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ |  | 2026 – շարունակաբար | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջից հատկացվող դրամաշնորհ – հավելյալ միջոցներ չի պահանջվում |
| 17․ | Կառավարման պլանի գործողությունների ծրագրի համադրում ՊՈԱԿ ՄԺԾԾ-ների հետ և ծառայեցում որոշումների կայացմանը | Գործողությունների պլանի համադրում ՊՈԱԿ ՄԺԾԾ-ների հետ։ Պարտականությունների բաշխում աշխատակազմում՝ ըստ համապատասխան ստորաբաժանումների ու հաստիքների։ Հաշվետվողականության մեխանիզմի մշակում և հսկողություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ |  | 2026 – շարունակաբար | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջից հատկացվող դրամաշնորհ – հավելյալ միջոցներ չի պահանջվում |

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը (թվական) | ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը (հզր ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության ազդեցության գնահատում Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության գործունեության հետևանքով կենսածին տարրերի (ֆոսֆոր, ազոտ) քանակի հաշվարկում և Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա ազդեցության գնահատում | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ | - ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն - ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2026 – շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2․ | Իրազեկման ցուցանակների, գոտիների մուտքերը ազդարարող նշանների ձեռքբերում և տեղադրում | Առավել մարդաշատ և երթևեկելի հատվածներում տեղեկատվական ցուցակաների տեղադրում, տարբեր տարածագործառնական գոտիների /այդ թվում ջրային ավազանում/ գոտիների մուտքը ազդարարող նշանների տեղադրում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոպարեկային ծառայություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ |  | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 14000 |
| 3․ | Իրազեկման աշխատանքների իրականացում | Ազգաբնակչության, ՏԻՄ մարմինների ղեկավարների հետ հանդիպումների ու հանրային իրազեկման աշխատանքների վարում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոպարեկային ծառայություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | - ՀՀ Ներքին գործերի նախարարություն - Բնապահպանության և ընդերքի տեսչության մարզային բաժին - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2026 - շարունակակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կա-տարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը (թվական) | ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը (հզր ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՋՐԱԾԱԾԿ ԵՎ ՋՐԱԾԱԾԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Համայնքային հողերի ուսումնասիրություն՝ անտառապատման նպատակով | Ազգային պարկի հարակից համայնքային հողերում անտառապատման համար պիտանի հողերի վերհանում, քարտեզագրում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ | 2026 թվական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում – հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2․ | Սոճու մոնոկուլտուրաների վերակառուցում | Սոճու տնկարկի 200 հա մակերեսի ձևափոխում լայնատերև անտառի՝ սոճու մասնաբաժինը նվազեցնելով մինչև 25%: | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ |  | 2028-2030 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 100000 |
| 3․ | Անտառապատման աշխատանքների իրականացում | Անտառապատում նախապես ընտրված տարածքներում՝ ընդհանուր առմամբ 100 հա | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ |  | 2028-2030 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 100000 |
| 4․ | Ջրածածկման ենթակա տարածքների մաքրման մանրամասն վերլուծություն, նախագծերի կազմում | Ջրածածկման ենթակա տարածքներում բուսածածկի, մասնավորապես, ծառաթփային բուսականության մեխանիկական հեռացման համար պահանջվող միջոցների հաշվարկ և աշխատանքային նախագծերի կազմում, քարտեզագրական նյութերի վերանայում (մինչև 1901,5 նիշը) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ |  | 2026-2027 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 72000 |
| 5․ | Տնկարանային տնտեսության բարելավում | Տնկարանի ընդլայնում տարեկան մինչև 100000 տնկի (ըստ առաջարկվող տեսակաշարի) արտադրողականությամբ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ |  | 2027 թվական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 6500 |

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը (թվական) | ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը (հզր ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Հիմնական բնական արժեքների մշտադիտարկման նախապատրաստություն, տվյալների շտեմարանի ստեղծում, տվյալների համար ստանդարտների մշակում, ելակետային տվյալների հավաք | Հիմնական բնական արժեքների պահպանության մշտադիտարկման համար անհրաժեշտ է նախ այդ բնական արժեքների վերաբերյալ ելակետային տվյալների հավաքագրում: Դա ենթադրում է ինչպես դաշտային այցելությունների, այնպես էլ հարցումների միջոցով տեղեկատվության հավաքագրում: Այս փուլում պետք է ընտրվեն փորձահրապարակներ, տրանսեկտներ, դիտակետեր լուսային տակարդների համար և ձայնագրող սարքերի համար։ Էկոհամակարգերի, բուսատեսակների, թռչունների, ձկների մասին մանրամասն տվյալների հավաքագրում՝ ըստ առաջարկված մեթոդաբանության։ Չղջիկների (Ձեռքաթևավորների) մշտադիտարկման համար տվյալների հավաքն իրականացվելու է 2 ձևով, ստացիոնար ձայնագրող սարքերի (Anabat, Batlogger C, SM4 Bat) միջոցով։ Կճղակավորների դիտարկումների արդյուքնները կգրանցվեն դաշտային ձևանմուշներում։ Գիշատիչների/խոշոր կաթնասունների համար դիտարկումները կիրականացվեն լուսանկարող թակարդներով և դաշտային դիտարկումների միջոցով։ Էլեկտրոնային բազան պետք է ներառի բոլոր դաշտում հավաքված տվյալները, ներառյալ լուսանկարող թակարդների նկարները և ձայնագրությունները | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ «ՀՀ ԳԱԱ Ա․ Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԳԿ ՊՈԱԿ ԵՊՀ «ԲրդԼինքս Հայաստան» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2028-2029 | Պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – 33750 |
| 2․ | Աշխատակազմի վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում | Էկոհամակարգերի և տեսակների մշտադիտարկման աշխատանքների իրականացման համար վերապատրաստում, որը կներառի տեսական գիտելիքների և գործնական հմտություններ էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության և ուսումնասիրությունների մեթոդներ, ինչպես նաև վնասատուների և հիվանդությունների հայտնաբերման եղանակների վերաբերյալ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ «ՀՀ ԳԱԱ Ա․ Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԳԿ ՊՈԱԿ ԵՊՀ «ԲրդԼինքս Հայաստան» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2027-2029 | Պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 7200 |
| 3․ | Հիմնական բնական արժեքների պահպանության ընթացիկ մշտադիտարկում (թիրախային էկոհամակարգեր, բուսատեսակներ, կենդանիներ), ներառյալ անհրաժեշտ սարքերի ձեռքբերում | Մշտադիտարկման աշխատանքների կազմակերպում։ Հիմնական բնական արժեքների մշտադիտարկման արդյունքերի հավաքից հետո հավաքագրված տեղեկատվության համադրում ելակետային տեղեկատվության հետ տեղի ունեցած փոփոխությունների արձանագրման համար | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ «ՀՀ ԳԱԱ Ա․ Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԳԿ ՊՈԱԿ ԵՊՀ «ԲրդԼինքս Հայաստան» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2027-2030 | Պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 6600 |
| 4․ | Վնասատուների և հիվանդությունների տարածվածության և հակահրդեհային մշտադիտարկման իրականացում, ներառյալ անհրաժեշտ սարքերի ձեռքբերում | Աշխատանքները իրականացվում են պարբերական դիտարկումների կազմակերպման միջոցով, որոնց նպատակն է վնասատուների և հիվանդությունների նոր օջախների հայտնաբերումը, լաբորատոր ուսումնասիրությունների համար նմուշների հավաքը | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ «ՀՀ ԳԱԱ Ա․ Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԳԿ ՊՈԱԿ ԵՊՀ «ԲրդԼինքս Հայաստան» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2026-2030 | Պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 1200 |
| 5․ | Անտառային էկոհամակարգերի գույքագրում, տվյալների բազայի ստեղծում | Անտառային էկոհամարագերի որակական և քանակական տվյալների համալիր հավաքարգում։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ | 2028-2030 | Պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 37000 |
| 6․ | Հավաքագրված տվյալների վերլուծություն | Հավաքագրված տվյալների վերծանում՝ ըստ առաջարկված մեթոդաբանության, որը ներառում է վիճակի ու փոփոխությունների գնահատում, տվյալների համադրում կլիմայական կամ այլ բիոտիկ/աբիոտիկ գործոնների հետ, սպառնալիքների վերհանում։ Ձեռքաթևավորների ուլտրաձայների ձայնագրությունների վերլուծությունն իրականացվելու են Bat explorer, Kaleidosckop համակարգչային ծրագրերով։ Կճղակավորների հավաքագրված տվյալների վերլուծությունն կիրականացվի DOBSERV մեթոդով։ Լուսանկարող թակարդների միջոցով ստացված տվյալները կարող են վերլուծվել արհեսատկան բանակության միջոցով, և այնուհետև մանսագետների միջոցով նույնականացվեն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ «ՀՀ ԳԱԱ Ա․ Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԳԿ ՊՈԱԿ ԵՊՀ «ԲրդԼինքս Հայաստան» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2027-2030 | Պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7․ | Առաջարկությունների փաթեթի մշակում | Հիմնվելով հավաքագրված տվյալների և նրանց վերլուծությունների վրա՝ փոփոխված թիրախային տեսակների և էկոհամակարգերի պահպանության գործողույթւնների պլանի առաջարկում։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ «ՀՀ ԳԱԱ Ա․ Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԳԿ ՊՈԱԿ ԵՊՀ «ԲրդԼինքս Հայաստան» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2028-2030 | Պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 8․ | Բուսական և կենդանական աշխարհի մշտադիտարկման չափորոշիչների վերանայում | Անհրաժեշտության դեպքում մշտադիտարկման չափորոշիչները և/կամ ցուցիչ տեսակները պետք է փոխվեն, վերանայվեն ըստ պահանջների փոփոխության և տվյալների որակի բարելավման կարիքի | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ «ՀՀ ԳԱԱ Ա․ Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԳԿ ՊՈԱԿ ԵՊՀ «ԲրդԼինքս Հայաստան» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2028-2030 | Պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 9․ | Գիտական հետաքրքրություն ներկայացնող տեսակների մշտադիտարկման տվյալների վերլուծություն և հրապարակում | Պետք է պատրաստվեն և տպագրվեն գիտական հոդվածներ և/կամ մենագրություններ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | «ՀՀ ԳԱԱ Ա․ Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԳԿ ՊՈԱԿ ԵՊՀ «ԲրդԼինքս Հայաստան» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2029–2030 | Պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը (թվական) | ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը (հզր ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Այցելությունների մոնիթորինգի գործիքակազմի ներդրում | - Մոնիթորինգի կայուն աշխատող մոդելի մշակում և ներդնում՝ թերացումների և շտկումների կառավարման ընթացիկ գործիքակազմով - Այցելուների կարծիքների հավաքագրման մեխանիզմի ներդնում - Այցելությունների կառավարման ծրագրի գնահատման մոդելի մշակում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Գեղքարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2028 - 2029 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – 3000 |
| 2․ | Թափոնների կառավարման համակարգի մշակում | ՍԱՊ-ի տարածքում՝ հատկապես հանրային լողափներում աղբի տեսակավորման, հավաքման և վերամշակման նաև պատժամիջոցների կիրառման մեխանիզմների ներդնում (հաշվի առնելով զբոսաշրջային ակտիվ սեզոնը) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Ներքին գործերի նախարարություն, Բնապահպանության և ընդերքի տեսչության մարզային բաժին, ՀՀ Գեղքարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2028 - 2029 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 10000 |
| 3․ | ՍԱՊ-ի գործող այցելուների կենտրոնի բարեկարգում, վերազինում | - Այցելուների կենտրոնի, թանգարանի վերափոխման նախագծի կազմում - Թանգարանի վերանորոգում, վերազինում, կահավորում - Այցելությունների սրահի հարմարեցումը զբոսաշրջային այցերի, կրթական ծրագրերի համար - Այցելությունների սրահում տեղեկատվական կենտրոնի և վաճառակետի ստեղծում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան համայնք (համաձայնությամբ) | 2028 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 25000 |
| 4․ | ՍԱՊ-ի նոր այցելուների կենտրոնի հիմնում Սևանի թերակղզում | - Թերակղզու ավտոայանատեղիին կից տարածքում հիմնել այցելուների կենտրոն - Կենտրոնի գործունեությունը կազմակերպել բոլոր սեզոններին - Այցելությունների սրահում տեղեկատվական կենտրոնի, վաճառակետի և սրճարանի ստեղծում - Տարածքում առկա շարժական այցելուների կենտրոնը տեղափոխել հանրային լողափեր կամ զբոսաշրջային առավել այցելվող վայրեր | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան համայնք (համաձայնությամբ) | 2028 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 35000 |
| 5․ | Հանրային լողափերում սեզոնից դուրս հանգստի ծրագրերի մշակում | Սեզոնային տեսանկյունից դիվերսիֆիկացման նպատակով այլ զբոսաշրջային առաջարկների մշակում, ինչպես օրինակ․ - Աստղաթափ երեկոների դիտում, - Տարբեր սեզոններին նավակներով շրջայցերի կազմակերպում, - Ձյունագնաց կոշիկներով քայլարշավների առաջարկի ձևավորում, - և այլն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր ՀԿ-ներ, Զբոսաշրջային ընկերություններ | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում – հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6․ | Հանրային լողափերի շահագործում | - մրցույթների միջոցով շահագործող կազմակերպությունների ընտրում - ընթացիկ մշտադիտարկման իրականացոմ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Ներքին գործերի նախարարություն (Փրկարար ծառայություն), ՀՀ Առողջապահության նախարարություն (Բուժհաստատություններ), Բնապահպանության և ընդերքի տեսչության մարզային բաժին, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ, Գործընկեր ՀԿ-ներ, Զբոսաշրջային և ծառայությունների մատուցման այլ ոլորտների ընկերություններ, ձեռնարկատերեր, հնարավոր ներդրողներ (համաձայնությամբ) | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում – հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7․ | Արկածային (ջրային) զբոսաշրջության առաջարկի քարտեզագրում - սապբորդինգ - կայակինգ - ջրասուզում (դայվինգ) - ֆրիդայվինգ - կայթսերֆինգ - վինթսերֆինգ - մոտորանավակով շրջայց | - Տվյալ ծառայություններ մատուցող տնտեսվարողների գործունեությանը մշտադիտարկում - Հստակ կարգավորումների ուղեցույցների սահմանում՝ տվյալ սպորտաձևով կոնկրետ թույլատրելի ժամանակահատվածումներում իրականացման համար - Ջրային կենսաբազմազանության կենսագործունեության և բազմացման վտանգի նվազեցում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր ՀԿ-ներ, Զբոսաշրջային ընկերություններ | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում – հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 8․ | Հարակից համայնքների քայլարշավային ուղիների զարգացում՝ ՍԱՊ մոտեցող հոսքերի ավելացման նպատակով | - Քայլարշավային ուղիների ձևավորում՝ գծանշում, կահավորում - Քայլարշավային ուղիների տարեկան սպասարկում - Հարակից համայնքների քայլարշավները ՍԱՊ-ի տարածքում հանգստի այլ / համարժեք ձևերի հետ զուգորդման առաջարկների ձևավորում - ՍԱՊ-ի տարածքում Էկոզբոսաշրջության զարգացում - ժամանցի այլընտրանքի ձևավորում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր ՀԿ-ներ, Զբոսաշրջային ընկերություններ | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 5000 |
| 9․ | Միկրոավտոբուսի ձեռքբերում | - Մեքենայի ձեռքբերում թռչնադիտումների, կենսաբազմազանության ուսումնասիրման տուրերում կիրառման համար | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ |  | 2028 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 10000 |
| 10․ | ՍԱՊ-ի մասին տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրում վայրերում՝ ներկայացնելով այցելուների ծրագրի բազմազանությունը | - Տեղեկատվական ցուցանակի համար երկլեզու տեքստերի մշակում - Վահանակների տեղադրում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Բնապահպանության և ընդերքի տեսչության մարզային բաժին, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2027 - շարունակնակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 4000 |
| 11․ | Հանրային լողափեր ուղղորդող ճանապարհային ցուցիչների, տեղեկատվական ցուցանակների, մաքրության պահպանման ցուցանակների տեղադրում (8 հանրային լողափի համար) | - Յուրաքանչյուր հանրային լողափում ուղղորդիչ ցուցիչների տեղադրում - Տեղեկատվական ցուցանակի համար երկլեզու տեքստերի մշակում - Մաքրության պահպանման համար նկարազարդ տեղեկատվական ցուցանակների բովանդակության մշակում - Վահանակների տեղադրում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Բնապահպանության և ընդերքի տեսչության մարզային բաժին, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 1500 |
| 12․ | Բնական հուշարձանների մուտքային հատվածում տեղեկատվական ցուցանակներ և դեպի հուշարձան ճանապարհային ուղղորդիչ ցուցիչների տեղադրում | - Տեղեկատվական ցուցանակների համար գիտահեն եռալեզու տեքստերի մշակում - Վահանակների տեղադրում - Ուղղորդիչ ցուցիչների տեղադրում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Բնապահպանության և ընդերքի տեսչության մարզային բաժին, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2027-2028 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 1500 |
| 13․ | Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մուտքային հատվածում տեղեկատվական ցուցանակներ և դեպի հուշարձան ճանապարհային ուղղորդիչ ցուցիչների տեղադրում | Տեղեկատվական ցուցանակների համար գիտահեն եռալեզու տեքստերի մշակում Վահանակների պատրաստում, տեղադրում Ուղղորդիչ ցուցիչների պատրաստում, տեղադրում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 2360 |
| 14․ | «Նորաշեն» արգելոցում թռչնադիտարկման ծառայության սպասարկման որակի բարելավում | - Ծառայության առցանց պատվիրման հնարավորության ձևավորում - Առցանց վճարման տարբերակի ստեղծում - Թվային հարթակի պահպանում - Թռչնադիտարկման գույքի վերազինում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Բնապահպանության և ընդերքի տեսչության մարզային բաժին, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2027 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 5000 |
| 15․ | Բուսատեսակների, կենդանատեսակների ուսումնասիրում, դիտարկում | - Բացառիկ բուսատեսակների, կենդանատեսակների մասին եռալեզու բրոշյուրի մշակում - Գնառաջարկի ձևավորում - Գովազդ - Ուղեկցող-մասնագետների վերապատրաստում, որը ձևակերպված է վարչական ծրագրով | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի կենտրոն» ՊՈԱԿ ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանություն ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2028 - 2030 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 2000 |
|  | Քայլարշավային ուղեկցորդների վերապատրաստում | - Քայլարշավային ուղեկցորդների վերապատրաստում - AFRAT-ի հետ ֆրանսիական միջպետական համագործակցությամբ վերապատրաստման համատեղ միջոցառումների իրականացում - Նոր ձևավորվող արահետների հանրահռչակում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Գործընկեր ՀԿ-ներ, Զբոսաշրջային ընկերություններ | 2026 - 2029 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 2000 |
| 16․ | Հեծանվավազքի, լեռնային հեծանվավարության զարգացում | - Սևանի հեծանվավազքի կազմակերպմանը մասնակցություն (գրեթե ամենամյա) - SevanVeloTime-ի հետ հուշագրի կնքում՝ լեռնային հեծանիվների բազայի օգտագործման համար - Հեծանվային արահետների նախագծում և ստեղծում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր ՀԿ-ներ, Զբոսաշրջային և սպասարկման ոլորտի ընկերություններ, SevanVeloTime-ի աշխատակազմ | 2026 - շարունակական | «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, ազգային պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում – հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 17․ | Ձիարշավների խթանում | - Մարտունիում, Դրախտիկում ձիավարություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ համագործակցության հուշագրերի կնքում - Մատուցվող ծառայությունների մասին տեղեկատվության ընդլայնում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր ՀԿ-ներ, Զբոսաշրջային և սպասարկման ոլորտի ընկերություններ, Ձիապաններ | 2027 - շարունակական | «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում – հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 18․ | Հնագիտական տուրերի զարգացում | - Լճաշեն, Կալավան հնագույն բնակավայրում հնագիտական տուրեր իրականացնող տուրօպերատորների հետ համագործակցության ձևավորում՝ ՍԱՊ-ի տարածքի ռեսուրսներով համակցված տուրեր խթանելով | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | Գործընկեր ՀԿ-ներ, Զբոսաշրջային և սպասարկման ոլորտի ընկերություններ | 2027 - շարունակական | «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում – հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 19․ | Խորհրդային ժառանգության դիտարկման փաթեթների մշակում | - ՍԱՊ-ի տարածքում խորհրդային ժառանգության հիշարժան կառույցների քարտեզագրում - Ժամանակավորապես փորձագետի ներգրավում - Երթուղու ձևավորում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր ՀԿ-ներ, Զբոսաշրջային և սպասարկման ոլորտի ընկերություններ | 2026 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 1000 |
| 20․ | Վերականգնողական հանգստի զարգացման համար Սևանա լճի բալնեոլոգիական ներուժով առաջարկների մշակում | - Մարտունի, Գավառ բնակավայրերի շրջակայքում բալնեոլոգիական ներուժի ուսումնասիրում, - Տվյալ տեղանքներում առկա ներուժի քարտեզագրում - Ժամանակավորապես փորձագետի ներգրավում - Զբոսաշրջային վերականգնողական առաջարկների ձևավորում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր ՀԿ-ներ, Զբոսաշրջային և սպասարկման ոլորտի ընկերություններ | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 1350 |
| 21․ | Հանրամատչելի հանգստի այլընտրանքների ձևավորում | - ՍԱՊ-ում մատուցվող ծառայությունների համադրում՝ հարակից համայնքների դիվերսիֆիկացված զբոսաշրջային արդյունքների հետ - Ժամանակավորապես փորձագետ ներգրավում - Երթուղու ձևավորում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր ՀԿ-ներ, Զբոսաշրջային և սպասարկման ոլորտի ընկերություններ | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 1740 |

| № | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը (թվական) | ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը (հզր ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Պահպանվող տարածքների ռեժիմների և համարժեք վարքագծային կանոնների վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում | Ուղեցույցի ստեղծում, որում նկարագրվում է տնտեսվարողների իրավունքների և պարտականությունների կիրառական շրջանակը, դրա բնապահպանական հնարավոր ազդեցության բաղադրիչները: | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ Գործընկեր ՀԿ-ներ, Կովկասի բնության հիմնադրամ (CNF) (համաձայնությամբ) | 2026 - 2028 | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | Ուղեցույցի հրապարակում |  | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Օրհուս կենտրոն, «Սևան» երիտասարդական ակումբ» ՀԿ, Մարտունու ինֆոտուն (համաձայնությամբ) | 2027- 2030 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 1368 |
|  |  | Տեղեկտվական ցուցանակների տեղադրում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ | 2028 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 3500 |
| 2․ | Էկոկրթական միջոցառումների արդյունավետ համակարգում՝ Սևանին առնչվող էկոկրթական ներուժի կենտրոնացման և մասնակցայնության շրջանակի ընդլայնման միջոցով | Շահագրգիռ կողմերի ցանկից էկոկրթության ոլորտում աշխատող պոտենցիալ գործընկերների առանձնացում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Էկոակումբներ, Մարզային և հանրապետության տարածքում գործող ոլորտային ՀԿ ներ, Օրհուս կենտրոն, «ԷՅ-ԹԻ-ՓԻ» բարեգործական հիմնադրամ, Գերմանիայի բնության պահպանության միության (NABU) հայաստանյան մասնաճյուղ (համաձայնությամբ), «Մասնակցային դպրոց» կրթական հիմնադրամ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր | 2026 | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | Էկոկրթական հարթակի/ցանցի ձևավորում՝ ներգրավելով կրթական հաստատություններին, ոլորտային ՀԿ-ներին, քարտեզագրված այլ գործընկերների |  |  | 2026 | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3․ | Էկոկրթական ծրագրերի հստակ պլանավորում, մասնակիցների շրջանում տեսանելիության ու թափանցիկության բարձրացում | Էկոկրթական միջոցառումների զարգացման հնարավորությունների համատեղ քննարկում և էկոկրթական ամենամյա գործողությունների պլանի համալրում |  |  | 2026-2030 | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4․ | Էկոկրթական միջոցառումների շահառուների ընդլայնում | Թրեյնինգի իրականացում՝ դպրոցական էքսկուրսիաներ իրականացնող զբոսաշրջային գործակալությունների և անհատ գիդերի համար | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե, Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիա, «Հանրային իրազեկման և մոնիթորինգի կենտրոն» ՀԿ |  | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | Հավատարմագրել Սևան ԱՊ տարածքում էքսկուրսիաներ և տուրեր իրականացնող զբոսաշրջային գործակալությունների և գիդերի |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5․ | Սևանի ավազանի լանդշաֆտների և կենսաբազմազանության ճանաչելիության ինտերակտիվ և գիտահեն տարրեր ներառող էկոկրթական գործիքակազմի ներդրում | Կրթական միջոցառումների պլանի կազմում տարբեր տարիքային խմբերի համար՝ օգտվելով նաև գործընկերների կողմից արդեն իսկ մշակված թեմատիկ մոդուլներից/ուղեցույցներից | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ, Սևանի բուսաբանական այգի, «ԱրմԴայվինգ սուզորդների ակումբ» ՀԿ, «Բուսաբանական այգու ընկերներ» ՀԿ, «Հանրային իրազեկման և մոնիթորինգի կենտրոն» ՀԿ, «ԷՅ-ԹԻ-ՓԻ» բարեգործական հիմնադրամ (համաձայնությամբ) «ԱրմԴայվինգ սուզորդների ակումբ» ՀԿ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Գերմանիայի բնության պահպանության միության (NABU) հայաստանյան մասնաճյուղ (համաձայնությամբ) | 2027-2030 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | Դպրոցահասակներին և ուսանողներին ինտերակտիվ՝ ոչ ֆորմալ կրթական գործիքների, գործնական աշխատանքների միջոցով ներկայացնել կենսաբազմազանության մոնիթորինգի ընթացքը (օրինակ, ԲիոԲլից կրթական ձևաչափով, թռչնադիտարկման գործիքակազմով) |  |  | 2028-2030 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – 2500 |
| 6․ | Համագործակցության ընդլայնում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների և դպրոցների հետ | EU4Sevan ծրագրի շրջանակում նախադպրոցական և դպրոցական երեք տարիքային խմբերի համար մշակված խմբակային բնույթի մոդուլների կիրառում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, - «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, GIZ | 2026-2030 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 1500 |
|  |  | Առնվազն տարին մեկ անգամ այցելություն մարզի այն ուսումնական հաստատություններ ու դպրոցներ, որոնք մոդուլների հիման վրա իրականացնում են արտադասարանական խմբակներ |  |  | 2027-2030 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 1850 |
| 7․ | Էկոկրթական միջոցառումների պլանավորում և իրականացում | ՍԱՊ և գործընկերների համատեղ ամենամյա էկոկրթական գործողությունների պլանի հիման վրա ամենամյա միջոցառումների պլանի կազմում՝ բացի հիմնական էքսկուրսիայի ծրագրից, ներառելով նաև՝ - բնապահպանական օրացույցային օրերին նվիրված միջոցառումներ, - ինտերակտիվ խաղեր, - վիկտորինաներ, - բանավեճեր - օնլայն թեմատիկ շնորհանդեսներ ու քննարկումներ - ֆիլմերի դիտում - սեմինարներ - ճանաչողական դասընթացներ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | - «Սևան» երիտասարդական ակումբ» ՀԿ, «ԱրմԴայվինգ սուզորդների ակումբ» ՀԿ, այլ գործընկեր ՀԿ-ներ, «Մասնակցային դպրոց» կրթական հիմնադրամ, Դպրոցներ, Ուսանողներ | 2026-2030 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 850 |
| 8․ | Թանգարանի վերազինում, ժամանակակից, նորարարական, ծառայությունների ներդնում | ՍԱՊ թանգարանի աշխատակիցների վերապատրաստում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | WWF Հայաստան Կովկասի բնության հիմնադրամ (CNF) (համաձայնությամբ), Թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիա | 2026-2027 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 27800 |
|  |  | Վարպետության դասերի իրականացում, օրինակ՝ - Սևանի ափերից հավաքված քարերից խճանկարների պատրաստում, - ՍԱՊ տարածքի չորացրած բույսերով կոմպոզիցիաների պատրաստում, - Ձկնորսական ցանցի հյուսում՝ հաշվի առնելով լճի էկոհամակարգի գոյությանը չվնասելու համար սահմանված նորմերը |  | Արվեստի դպրոցներ ՀԿ-ներ |  |  |
|  |  | Սևանա լճի, լճի ձևավորման ընթացքի, կենսաբազմազանության, տարածաշրջանում պատմական տարբեր ժամանակներում կյանքի ու կենսապայմանների վերաբերյալ եռաչափ (3D, V3D) անիմացիաների, մուլտֆիլմերի կիրառում |  | Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն Արմաթ ակումբներ (համաձայնությամբ) | 2028-2030 |  |
|  |  | Այցելուներին մասնակից դարձնելը Սևանի բրածո կենդանատեսակների մոդելների պատրաստման գորրծընթացին | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտի հնէաբուսաբանական թանգարան | 2029-2030 |  |
|  |  | Իրականացնել թանգարանի ցուցանմուշների արդիականացման և համալրման պարբերական գործընթաց՝ ապահովելով դրա կրթական և հաղորդակցման բաղադրիչները | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտի հնէաբուսաբանական թանգարան |  |  |
| 9. | Թանգարանի ճանաչելիության և այցելուների հետ մշտական կապի ձևավորում | Ամենամյա մրցանակաբաշխությունների կազմակերպում՝ սահմանելով անվանակարգեր, օրինակ. - ամենաակտիվ դպրոց - ամենահետաքրքրասեր այցելու - ամենահետաքրքիր բանախոս - ամենակազմակերպված/ամենաուշադիր խումբ - թանգարանի բարեկամ - Սևանի բարեկամ - այլ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր ՀԿ-ներ Մարզպետարան | 2026-2030 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 2500 |
| 10․ | Նախագծային և հետազոտական աշխատանքների համար հարթակի տրամադրում | Աջակցում դպրոցներին պարտադիր նախագծային աշխատանքների թեմաների ընտրության և իրականացման հարցում՝ - Հանդիպումների կազմակերպում (առկա կամ հեռավար ձևաչափով) հետաքրքրված դպրոցների հետ - Անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրում ՍԱՊ-ին առնչվող թեմաների ընտրության հարցում - Անհրաժեշտ տեղեկության, նյութերի տրամադրում - Սևանի և դրա բնապահպանական խնդիրներին առնչվող թեմաներով նախագծային աշխատանքների ամփոփիչ աշխատաժողովի կազմակերպում թանգարանում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, GIZ/«Սևանա լճի պահպանության հարթակ» «Հանրային իրազեկման և մոնիթորինգի կենտրոն» ՀԿ | 2026-2030 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – 1850 |
| 11․ | Որոշումների կայացման մասնակցային գործընթացի որակի բարձրացում | Քարտեզագրված շահագրգիռ կողմերի ամփոփագրի հիման վրա պարբերաբար թարմացում ՍԱՊ պոտենցիալ գործընկերների ցանկը/բազան, որն ունի ՏԻՄ-երի, տեղական ՀԿ-ների, գիտական կազմակերպությունների, էկոկրթական հաստատությունների, միջազգային գործընկերների, դոնորների և այլ պոտենցիալ գործընկերների վերաբերյալ տեղեկություններ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2026 2026-2030 | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | պոտենցիալ գործընկերների բազայի պարբերաբար թարմացում՝ առնվազն տարին մեկ անգամ |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 12․ | ՍԱՊ խորհրդի վերագործարկում | - ՍԱՊ խորհրդի նոր կանոնակարգի մշակում - ՍԱՊ խորհրդի գործունեության մեկնարկում - Խորհրդի նիստերի գումարում միջինը երկամսյա պարբերականությմաբ՝ տարեկան 5-6 անգամ - ՍԱՊ կառավարման գործընթացին առնչվող անհրաժեշտ տեղեկատվության պրոակտիվ տարածման ապահովում շահագրգիռ կողմերի շրջանում՝ օգտագործելով ՍԱՊ հաղորդակցման պլանում նախանշված հաղորդակցման պաշտոնական խողովակները | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ |  | 2026 2026-2030 | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 13․ | ՍԱՊ գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ տեղեկատվական, կրթաճանաչողական բովանդակության կառավարում | ՍԱՊ-ին առնչվող տեղեկատվությունների, լուսանկարների ու տեսաձայնագրությունների հավաքագրում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր գիտական կառույցներ, Գործընկեր ՀԿ-ներ, WWF Հայաստան, Կովկասի բնության հիմնադրամ (CNF) (համաձայնությամբ) | 2027 - շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | ՍԱՊ-ի վերաբերյալ տեղեկատվական հանրամատչելի տպագիր և էլեկտրոնային բովանդակության մշակում |  |  |  |  |
|  |  | Վիքիպեդիա բազմալեզու և ազատ հանրագիտարանի՝ հատկապես հայալեզու շտեմարանի համապատասխան նյութերի թարմացում |  | Վիքիմեդիա Հայաստան ՀԿ, Վիքիակումբներ (համաձայնությամբ) |  |  |
|  |  | Պահպանվող տարածքների լուսանկարահանման մասնագիտական, խորհրդատվական, գործնական ծրագրի կազմակերպում գործող լուսանկարիչների համար՝ մասնակիցների միջոցով ստեղծելով ՍԱՊ-ի տարածքն ու արժեքները ներկայացնող լուսանկարչական բազա։ |  | Գործընկեր գիտական կառույցներ, Գործընկեր ՀԿ-ներ, Կովկասի բնության հիմնադրամ (CNF) |  |  |
|  |  | Լրագրողների համար ՍԱՊ լուսաբանման առանձնահատկությունների վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացի և շրջայցի կազմակերպում |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Օրհուս կենտրոն «Հանրային իրազեկման և մոնիթորինգի կենտրոն» ՀԿ | 2026 և պարբերաբար |  |
| 14․ | ՍԱՊ բրեդային փաթեթի գործարկման կազմակերպում | ՍԱՊ բրենդավորման աշխատանքների ամփոփում, բրեդային փաթեթի մշակում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | GIZ (համաձայնությամբ) |  | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 2300 |
|  |  | ՍԱՊ բրենդային ատրիբուտների ինտեգրում նեքին և արտաքին հաղոդակցման հիմնական խողովակների և գործիքների վրա |  |  |  |  |
| 15․ | ՍԱՊ արտաքին հաղորդակցման գործընթացների համակարգում | ՍԱՊ 2026-2030 կառավարման պլանի հիման վրա հաղորդակցման գործողությունների ծրագրի մշակում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր ՀԿ-ներ և միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2026 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 3800 |
|  |  | Ծրագրի թարմացում ամենամյա պարբերականությամբ |  |  | 2027-2030 |  |
|  |  | ՍԱՊ 2027-2030 թթ. հաղորդակցման ռազմավարության գործողությունների ամենամյա ծրագրերի իրականացում |  |  |  |  |
| 16․ | ՍԱՊ վստահելիության, հաղորդակցման և հանրային իրազեկման արդյունավետության բարձրացում՝ պաշտոնական կայքի աշխատանքների համակարգման միջոցով | ՍԱՊ գործընկերների հետ միասին ՍԱՊ կայքի զարգացման պլանի մշակում (գործնական փաստաթուղթ այն մասին, թե ինչպիսին պետք է լինի ՍԱՊ կայքը) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր ՀԿ-ներ | 2026-2030 |  |
|  |  | ՍԱՊ կայքի տեխնիկական վերազինում՝ ապահովելով հարային իրազեկման և մասնակցության համար անհրաժեշտ գործիքակազմով |  |  |  |  |
|  |  | ՍԱՊ կայքի տեխնիկական սպասարկման համար անհրաժեշտ մեխանիզմների ստեղծում |  | Գործընկեր գիտական կառույցներ, ՀԿ-ներ, WWF Հայաստան Կովկասի բնության հիմնադրամ (CNF) (համաձայնությամբ) |  |  |
|  |  | ՍԱՊ կայքի բովանդակության համապատասխանություն Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքի և ՍԱՊ գործունեությանն առնչվող իրավական այլ ակտերի և կոնվենցիաների պահանջներին |  | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ (համաձայնությամբ) |  |  |
| 17․ | ՍԱՊ սոցալական ցանցերի աշխատանքի կազմակերպում | Սոցիալական ցանցերում պաշտոնական էջի ներկայացուցչական բաժնի բովանդակության համալրում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր ՀԿ-ներ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ | 2026-2030 |  |
|  |  | Սոցիալական ցանցերում պաշտոնական էջերում աշխատանքայի 6-ամսյա ծրագրի մշակում |  |  |  |  |
|  |  | Սոցիալական ցանցերում պաշտոնական էջերի համար սեփական բովանդակության մշակման և տարածման համար անհրաժեշտ մեխանիզմների ապահովում |  |  |  |  |
|  |  | ՍԱՊ սոցիալական էջերի փոխգործակցության զարգացում ՍԱՊ-ին առնչվող կառույցների և Սևանին առնչվող նախաձեռնությունների պաշտոնական էջերի հետ։ |  | «Սեր Սևան» հարթակ, «Սևան» երաժշտական փառատոն, «Ստարտափ Արմենիա» հիմնադրամ |  |  |
|  |  | ՍԱՊ թանգարանի Facebook սոցիալական ցանցի էջի վերականգնում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | «Հանրային իրազեկման և մոնիթորինգի կենտրոն» ՀԿ |  |  |
| 18․ | Կամավորների ներգրավման և նրանց hետ աշխատանքի համակարգում` ՍԱՊ ճանաչելիության և վստահության մակարդակի և գործունեութան արդյունավետության բարձրացման համար | ՍԱՊ կառավարման պլանում քատեզագրված կամավորական աշխատանքի հնարավորությունների հիման վրա կամավորերի ներգրավման գործողությունների ծրագրի կազմում՝ համաձայն կամավորների ներգրավման 2026թ. պլանի ձևաչափի | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Գործընկեր գիտական կառույցներ, Գործընկեր ՀԿ-ներ, Հայ կամավորների բանկ հարթակ (համաձայնությամբ) | 2027 և պարբերաբար | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 1200 |
|  |  | Հաշվի առնելով կամավորության ոլորտը կարգավորող նոր օրենսդրական մեխանիզմները՝ ՍԱՊ-ում կամավորական աշխատանք անելու կանոնների սահմանում և պաշտոնական խողովակներով հրապարակում |  |  |  |  |
| 19․ | Կամավորների ներգրավման խթանում | Կամավորների ներգրավման շրջանակում ավագ դպրոցների հետ համագործակցության մեխանիզմների մշակում և գործարկում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | «Այբ» ավագ դպրոց (համաձայնությամբ) | 2027 |  |
|  |  | Կամավորների ներգրավման շրջանակում երիտասարդական և բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների մշակում և գործարկում, մասնավոր ընկերությունների և Սևանի հանրահռչակման նախաձեռնող խմբերի հետ համագործակցության մեխանիզմներ |  | Հայկական կրթական հիմնադրամ, «ԴԵՊԻ ՀԱՅՔ» հիմնադրամ, «Ստարտափ Արմենիա» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  |  |
|  |  | Կամավորների ներգրավման շրջանակում մասնագիտական բարձրագույն կրթություն տրամադրող կրթական կառույցների հետ ուսանողների պրակտիկայի և փորձարարական աշխատանքների շրջանակում համագործակցության մեխանիզմների մշակում և գործարկում |  | Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն |  |  |
|  |  | Աշխատանքի շուկաների մասնակցություն, մասնավորապես. - «ԲանՈՒԳործ․ ԵՊՀ էքսպո» - «Այբ» ավագ դպրոցի «Սովորում եմ աշխատելով» ամենամյա տոնավաճառ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | Երևանի պետական համալսարան, «Այբ» ավագ դպրոց (համաձայնությամբ) |  |  |
|  |  | ՍԱՊ-ի կամավորների ցանցի ձևավորում՝ ՍԱՊ արժեքների պահպանման և տարածման նպատակով |  | Գործընկեր կրթական հաստատություններ և ՀԿ-ներ |  |  |
|  |  | Մասնակցություն կամավորների միջազգային օրվա միջոցառումներին |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կա-տարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը (թվական) | 2026թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը (հզր ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՇՈՒԿԱՅԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Լողափերի գոտիավորում | Իրականացնել Սևանա լճի ափամերձ տարածքների գոտիավորում, սահմանել վարձավճարների սանդղակ՝ ըստ վերջիններիս զբոսաշրջային գրավչության աստիճանի, որը պետք է լինի հաստատված «Սևան» ԱՊ» ՊՈԱԿ և Գեղարքունիքի մարզպետարանի կողմից հաստատված փաստաթղթով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Ներքին գործերի նախարարություն, Բնապահպանության և ընդերքի տեսչության մարզային բաժին, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2027 | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2․ | Տեղեկատվական և գովազդային բնույթի ցուցանակների տեղադրում | ՍԱՊ տարածքում տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրման միջոցով իրականացնել ինչպես վճարովի տեղեկատվության (գովազդի), այնպես էլ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված ուսուցողական նյութերի տարածում՝ ձևավորելով լրացուցիչ եկամուտի աղբյուրներ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2027 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին - 3500 |
| 2․1 | Գովազդային ենթակառուցվածքների զարգացում | ՍԱՊ ՊՈԱԿ-ին պատկանող ցամաքային բանուկ հատվածներում, մասնավորապես, Երևան-Թբիլիսի մայրուղու երկայնքով, տեղադրել գովազդային վահանակներ, որոնցից կգոյանան մշտական եկամուտներ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2027 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – 12,000 |
| 3․ | ՍԱՊ ՊՈԱԿ-ին պատկանող առանձին տարածքների կահավորում և շահագործում վրանային հանգստի համար | ՍԱՊ ՊՈԱԿ-ին պատկանող առանձին կահավորված տարածքներում զուգարանների, զրուցարանների ու տաղավարների տեղադրում, բարեկարգում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2027 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – 7500 |
| 4․ | Ափամերձ տարածքների կառավարման մեխանիզմի բարելավում | Լողափերի կառավարման և շահագործման հանձնման մեխանիզմների բարելավման միջոցով ապահովել լողափերի արդյունավետ կառավարում, վերջիններս շահագործող սուբյեկտների հետ արդյունավետ համագործակցության միջոցով շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության նվազեցում, տարածքների վարձակալության պայմանագրերի ու մեխանիզմների բարելավման միջոցով ՍԱՊ հասույթների հավաքագրում։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Ներքին գործերի նախարարություն, Բնապահպանության և ընդերքի տեսչության մարզային բաժին, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2027 | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացում - հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5․ | Զբոսաշրջիկների համար ժամանցի վայրերի դիվերսիֆիկացման ընդլայնում | Սևանա լճում ստեղծել սիրողական ձկնորսության համար հարմարեցված վայր, որտեղ կգործեն վճարման պայմաններ (ժամավճար, որսված ձկան համար վճարում՝ ըստ վերջինիս քաշի), և հատուկ վերահսկողություն կիրականացվի, որպեսզի հնարավոր լինի բացառել ձկնագողությունը | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2028 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – 8500 |
| 6․ | Ազգային պարկի պահպանման ֆոնդի ստեղծում | Սևանա լճի առափնյա ռեստորաններում և հանրային սննդի կետերում վճարման հաշիվների մեջ առանձին տողով ներկայացնել «Ազգային պարկի պահպանման ֆոնդին» հատկացվող գումար, որը կօգտագործվի ՍԱՊ ՊՈԱԿ-ի հիմնական գործառույթների իրականացման ընթացքում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2028 | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին – 3500 |