ՀՀ կառավարության «ՀՀ կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 49 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրային որոշման նախագիծ

Նախագիծ

Արձանագրային որոշում

-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 49 ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տվյալների պահոցի ստեղծման ծրագրին, միջոցառումների ժամանակացույցին և պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության ձևաչափին հավանություն տալու մասին» թիվ 49 արձանագրային որոշման 2-րդ հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

Հավելված

ՀՀ  կառավարության  20   թ.

-ի նիստի N

արձանագրային  որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՈՑԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Հ/Հ | Միջոցառումը | Կատարման ժամկետը | Կատարման պատասխանատուներ | Հնարավոր ֆինանսավոր-ման աղբյուրը և անհրաժեշտ միջոցները | Ակնկալվող արդյունքները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Կենտրոնի հզորությունների և անվտանգության չափանիշների սահմանում | 2017 թվականի մարտի 2-րդ տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | Ֆինանսվորում չի պահանջում | Քննարկման արդյունքում ձևավորվի Կենտրոնի ստեղծման վերաբերյալ միասնական տեսակետ՝ նշելով պահանջները, զարգացման հեռանկարները, ծավալը և այլ հարցեր |
| 2. | Ներդրողների ներգրավման նպատակով քննարկումների իրականացում | 2018 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | Ֆինանսվորում չի պահանջում | Ձևավորված միասնական տեսակետի հիման վրա քննարկումներ իրականացնել ոլորտի առաջատար անդրազգային և տեղական կազմակերպությունների հետ և ձևավորել վերջիներիս կողմից ներկայացված տեսլականը, որի հիման վրա մշակել ծրագրի իրականացման մրցութային փաթեթ, հայտարարել երկու փուլով մրցույթ ։ |
| 3. | Երկու փուլով մրցույթի արդյունքների ամփոփում և հաղթողի ընտրություն | 2018 թվականի օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն | Ֆինանսվորում չի պահանջում | Մրցույթի արդյունքում հաղթողի ընտրություն |
| 4. | Պայմանագրի պայմանների մշակում, պայմանագրի կնքում | 2018 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն | Ֆինանսվորում չի պահանջում | Մրցույթի արդյունքում հաղթողի ընտրություն հետ համատեղ պայմանագրի մշակում և պայմանագրի կնքում՝ սահմանելով երկու կողմերի իրավունքները ու պարտականությունները: |